| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON PLÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND DỰ THẢO | Kon Plông, ngày tháng năm 2024 |

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Chỉnh trang, sửa chữa khu tháp chuông huyện Kon Plông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON PLÔNG

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, sửa chữa khu tháp chuông huyện Kon Plông; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, sửa chữa khu tháp chuông huyện Kon Plông, như sau:

1. Quy mô đầu tư dự án: San nền; lát toàn bộ sân bê tông, bậc cấp hiện trạng bằng đá khò xanh đen; xây mới bó vỉa và ốp lát toàn bộ bó vỉa bằng đá Granite; làm mới các lối đi bộ bằng đá khò xanh đen; xây tạo lan can tại vị trí bậc cấp và ốp đá Granite; tháo dỡ 01 cổng phụ trước nhà tiếp đón, 02 cổng phụ đường Võ Thị Sáu và 02 vị trí bậc cấp phía đường Võ Nguyên Giáp; làm mới hệ thống cấp nước và tưới cây (giếng khoan, bể chứa nước ngầm, hệ thống ống cấp nước ngầm, béc phun, máy bơm,...); cải tạo và làm mới hệ thống điện chiếu sáng và trang trí (đèn cao áp, đèn pha Đài tưởng niệm, đèn chiếu đổi màu, đèn sân vườn tầm thấp...); di thực và trồng lại cây xanh, trồng cỏ gừng; di chuyến các khối đá trang trí; di dời 04 trụ điện; xây mới bậc cấp tại cổng chính; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục: Đài tưởng niệm, nhà treo chuông, nhà treo trống, cổng, hàng rào và một số hạng mục khác.

.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên và thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, kỳ họp Chuyên đề thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2024./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - TT UBMTTQVN huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Các ban HĐND huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các phòng ban, ngành, Đoàn thể huyện; - HĐND-UBND các xã, thị trấn; - Lưu VTLT. | CHỦ TỊCH Đào Duy Khánh |
| --- | --- |